附件6

北京师范大学

“本科生科研训练与创新创业”项目中期进展报告

| 项目名称 |  | 全国产化交互式PET成像设备的研制及产业化 |  |  |  | 项目级别 | 国家级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 学生 |  | 所在院系及专业 | 物理与天文学院 | 手机 | [电话已脱敏] |
| 项目组成员 |  | 同学 |  | 所在院系及专业 | 物理与天文学院 | 手机 | [电话已脱敏] |
|  |  | 同学 |  | 所在院系及专业 | 物理与天文学院 | 手机 | [电话已脱敏] |
|  |  | 同学 |  | 所在院系及专业 | 物理与天文学院 | 手机 | [电话已脱敏] |
|  |  | 同学 |  | 所在院系及专业 | 物理与天文学院 | 手机 | [电话已脱敏] |
| 导师姓名 |  | 江建勇 |  | 所在院系 | 物理与天文学院 | 手机/电话 | [电话已脱敏] |
| 项目计划执行情况 |  |  | 按时完成 |  |  |  |  |
| 项目进展及下一步工作安排 项 | 1.项目进展情况（项目是否如期进展、已完成的工作等）： 我们已完成的工作主要集中于技术研发方面： 通过模拟与小型实验，验证了“交互式PET成像”方法在提升分辨率、降低系统复杂度方面的技术可行性。完成了交互式PET系统架构设计，明确了国产LYSO晶体与SiPM探测器的硬件选型方案。同时利用实验室仿真平台，设计迭代探测器与图像重建算法。 在市场和产业化方面： 我们完成对多家三甲医院及基层医疗机构的调研，明确临床需求与市场痛点。同时完成供应链初步评估，建立国产核心部件供应商清单。 在团队资源方面： 团队分工明确，已形成硬件、软件、算法、实验四个小组并行推进。获得导师项目组在设备、材料等方面的支持，部分实验平台已就绪。 2.项目实施过程中遇到的困难及解决措施： 本项目在技术实施过程中主要面临两大核心挑战：一是技术集成难度高，交互式PET成像涉及机械臂控制、实时图像重建与探测器协同等多个子系统，其复杂的集成与调试工作可能影响样机进度；二是核心部件的资金压力，用于探测器研制的SiPM和LYSO晶体等关键国产化部件采购成本较高。 为克服这些困难，团队正在采取积极措施：通过加强跨学科协作，引入机械、电子工程专业支持，以加速复杂子系统的集成；同时，积极申请政府补贴与产业基金等多渠道资金支持，确保核心部件的持续投入与采购，保障原型机的开发与功能验证顺利进行。 3.项目经费使用明细： 名称; 单价; 数量; 总价; 事由. *计算机配套产品*机械硬盘4T-A; 968.32; 5; 4841.58. *计算机配套产品*机械硬盘2T; 722.77; 7; 5059.41. *计算机配套产品*机械硬盘4T-B; 960.40; 10; 9603.96. *计算机配套产品*固态硬盘512G; 297.03; 1; 297.03. 4.项目阶段性成果（含发表、待发表及未发表）： 本项目已完成了全国产交互式PET系统的核心架构设计，明确采用国产LYSO闪烁晶体与SiPM探测器的集成方案。在理论验证阶段，我们成功搭建GATE v9.0蒙特卡罗仿真平台，该平台用于对设备的空间分辨率、时间分辨率和灵敏度进行详细的性能评估和优化设计，初步验证了交互式成像的可行性，为后续硬件搭建提供了可靠的理论基础。 同时，我们成功开发了基于 GPU 的实时图像重建软件原型，该原型能够支持任意几何建模，是实现交互式扫描的关键。算法核心在于引入了Transformer深度学习模型，目前已完成实时AI重建算法的初步模型训练。此突破的目标是将复杂的图像重建时间大幅缩短至3分钟内，同时通过深度学习技术实现病灶的自动分割与标记，极大地提升临床诊断效率和精度。 5.下一步的工作计划： 近期（未来6个月内），我们将集中精力完成原型机的集成、核心算法的实现与最终性能测试。前四个月，重点是硬件集成与算法开发：完成核心国产化部件（SiPM、LYSO、读出电子学）的采购、原型机装配与系统联调，并开发数据预处理程序。同时，快速实现并优化图像重建算法（如OSEM），深化 Transformer 深度学习模型在实时重建中的应用。后两个月，将进行基于NEMA标准的严格功能性测试与评估，并完成项目总结报告、论文跟进和结项验收的全部准备工作。 远期规划（结项后），我们将推动成果的产业化与技术迭代。包括启动临床预实验、与合作企业共同推进原型机的小型化和产品化设计，并启动下一代高性能技术（如TOF-PET）的研发。 项目负责人签名： 2025年 12月 7日 项目组成员签名： |
| 审核意见 | 指导教师对项目研究工作的意见、建议： 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 部院系审核意见： 部院系负责人签名： 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校主管部门审核意见： 签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：此表可延长。